a 39/2026. (III.26.) számú határozat 1 .sz. melléklete

| Földes Nagyközség Önkormányzatának 2026.évi közbeszerzési terve |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| közbeszerzés tárgya | közbeszerzés mennyisége | közbeszerzés becsült értéke Ft (nettó) | szerződéskötés várható időpontja | tervezett eljárástípus, a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontja | szerződés teljesülésének várható időpontja | szerződés időtartama ill. érvényességi idő | teljesítés helye |
| TOP_Plusz „Élhető település” | Főtér fejlesztés II. ütem tervek szerint | 35.000.000 | 2026. III. negyedév | Kbt. 112. § (1) b pont szerinti hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás 2026.II. negyedév | 2027.I. negyedév | 2027.I. plusz a vállalt jótállási idő | 4177 Földes, Főtér és Buszváró környezete 319/1, 319/3, 466, 967, 791/1, 791/2, 1471/6 hrsz. |
| TOP_Plusz „Élhető település” | Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése II. ütem 996 m hosszban tervek szerint | 25.000.000 | 2026. III. negyedév | Kbt. 112. § (1) b pont szerinti hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás 2026.II. negyedév | 2027.I. negyedév | 2027.I. plusz a vállalt jótállási idő | 4177 Földes, belterületen kijelölt utcák, utca részletek: 817, 344, 182, 1560, 1548/3,859,1676, 205 |
| KAP-RD43-1-25 kódszámú, Külterületi utak fejlesztési c. kiírásra benyújtott Külterületi helyi közutak fejlesztése Földesen c. pályázat | „Külterületi helyi közutak fejlesztése Földesen” közel 2030 m hosszban | 118.000.000 | 2026. III. negyedév | Kbt. 112. § (1) b pont szerinti hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás 2026.II. negyedév | 2027.I. negyedév | 2027.I. plusz a vállalt jótállási idő | 4177 Földes, külterület:, 0317/1, 0287/2, 0282/7 hrsz. |